项目章程

（版本号：1.00）

一 项目名称

在线工具集

二 项目重要性

通过实现一个在线工具集合平台：

①：来简单化在校学生的任务难度，提高学生们使用各种软件的能力，缩短学习所耗费的一些不必要的时间，使学生在有限的时间里，做更多的学习。不需要频繁的学习某某软件的操作方法。

②：来降低一些对电脑要求较高的专业的电脑性能需求，转换为在网络上使用沙盒运行一些电脑难以支持的环境。使学习变得更加高效,降低所使用电脑的成本。

③：提高上班族的工作效率，使其工作变的更加方便快捷。

三 项目目标

总目标： 在三个月的时间里，完成一个在线工具集的微信小程序创作，可供用户使用

分目标: 半个月完成项目规划，开始启动项目，二个月完成项目制作，半个月完成客户试用以及bug修改，项目改进等。

四 项目范围概述

主要的项目范围 ：小程序制作，在线工具的引入，不同类型工具的分类

主要的可交付成果：验收合格的小程序，规范的项目管理文件

五 项目经理

项目经理人选：粟慧军 软件工程17级6班

项目经理的职责： 招聘项目团队成员，组组建和管理项目团队，在本章程规定的条件下展开项目活动。项目经理对在本项目章程之下成功的完成项目负完全责任，即按照规范的项目管理方法对项目进行规划、执行、监控和收尾，确保项目在规定的范围、时间、成本和质量等要求下完工

六 主要项目干系人

内部干系人 ： 粟慧军、赵晓宇、代天放、赵政、王佳成

外部干系人 ： 学生用户，上班族用户

七 项目总体进度计划

项目开始时间 ：2020年3月1日

项目结束时间 ：2020年6月1日

主要里程碑 ：2020年3月15日，完成项目规划，准备项目启动。

2020年5月15日，完成小程序的制作，可供使用。2020年6月1日，完成项目的使用测试，bug修改。

八 项目总体预算

1万元

九 各职能部门应提供的配合

网络管理中心：为项目提供网络技术支持与指导；为项目提供服务器支持。

软件学院：为项目团队需要时提供帮助，例如派教师指导开发。

十 项目审批要求

微信小程序官方审核通过，用户授权访问通过。

十一 本章程的批准

批准人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_